DÀN Ý THUYẾT TRÌNH

SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN (SAD)

TOPIC 7 : THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ KIỂM CHỨNG LUỒNG THAO TÁC NGƯỜI DÙNG

Case minh họa: Hệ thống bán hàng trực tuyến

Nhóm 4 thành viên: 
Nguyễn Hữu Anh Tuấn: 075207011357

Nguyễn Tuấn Linh : 2251150021
Huỳnh Ngọc : Nhân 064207009523
Nguyễn Thế Huy Hoàng : 068205005810

1. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI BÀI THUYẾT TRÌNH

Tên Topic: Thiết kế giao diện và kiểm chứng luồng thao tác người dùng.

Case minh họa: Hệ thống bán hàng trực tuyến, với khách hàng đặt hàng trên điện thoại và nhân viên xác nhận đơn trên máy tính.

Use Case trọng tâm: UC01 – Đặt hàng; UC02 – Nhân viên xác nhận đơn hàng.

Mục tiêu: Chuyển yêu cầu nghiệp vụ và Use Case thành luồng màn hình rõ ràng; thiết kế nhập liệu, kiểm tra dữ liệu, phản hồi và thông báo lỗi; xây dựng prototype tương tác; kiểm thử với người dùng; ghi nhận vấn đề và cải tiến giao diện.

2. LOGIC XUYÊN SUỐT CỦA BÀI

USE CASE  →  SCREEN FLOW  →  UI DESIGN  →  PROTOTYPE  →  USER TEST  →  IMPROVE

3. BẢNG PHÂN CÔNG CHI TIẾT 4 THÀNH VIÊN

| WBS | Công việc | Phụ trách | Thời lượng | Sản phẩm đầu ra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Phân tích người dùng và yêu cầu | Tuấn | 5 giờ | Persona/User Needs; Use Case Diagram; Main/Alternative/Error Flow; liên kết Use Case → Screen Flow; Design Thinking |
| 1.1.1 | Xác định Actor | Tuấn | 20 phút | Customer; Employee |
| 1.1.2 | Xác định User Needs | Tuấn | 30 phút | Mục tiêu, nhu cầu, khó khăn của 2 nhóm người dùng |
| 1.1.3 | Xây dựng Persona | Tuấn | 30 phút | Persona Customer; Persona Employee |
| 1.1.4 | Xác định Use Case | Tuấn | 30 phút | UC01 – Đặt hàng; UC02 – Xác nhận đơn |
| 1.1.5 | Phân tích Main Flow | Tuấn | 45 phút | Luồng chính của UC01 và UC02 |
| 1.1.6 | Phân tích Alternative Flow | Tuấn | 30 phút | Các trường hợp thay thế |
| 1.1.7 | Phân tích Error Flow | Tuấn | 30 phút | Dữ liệu sai; thanh toán thất bại; lỗi thao tác |
| 1.1.8 | Áp dụng Design Thinking | Tuấn | 55 phút | Empathize; Define; Ideate; Prototype; Test |
| 1.2 | Chuyển Use Case thành Screen Flow | Tuấn + Nhân + Hoàng | 2 giờ | Customer Flow; Employee Flow; danh sách màn hình; Success/Error/Empty Branch |
| 1.2.1 | Customer Screen Flow – UC01 | Nhân | 45 phút | Trang SP → Chi tiết → Giỏ hàng → Thông tin giao hàng → Thanh toán → Kết quả |
| 1.2.2 | Employee Screen Flow – UC02 | Hoàng | 45 phút | Đăng nhập → Dashboard → Danh sách đơn → Chi tiết → Xác nhận/Từ chối |
| 1.2.3 | Xác định danh sách màn hình | Tuấn + Nhân + Hoàng | 15 phút | Screen List thống nhất |
| 1.2.4 | Xác định nhánh thành công | Nhân + Hoàng | 10 phút | Success Branch |
| 1.2.5 | Xác định nhánh lỗi | Nhân + Hoàng | 15 phút | Error Branch |
| 1.2.6 | Xác định Empty State | Nhân + Hoàng | 15 phút | Giỏ hàng trống; không có đơn hàng |
| 1.3 | Thiết kế giao diện | Nhân + Hoàng | 6 giờ | Bộ Mobile UI + Desktop UI; Input/Validation; trạng thái; Role/Permission |
| 1.3.1 | Mobile UI – Customer | Nhân | 90 phút | Các màn hình mobile của UC01 |
| 1.3.2 | Input Design | Nhân | 30 phút | Form họ tên; SĐT; địa chỉ; số lượng; phương thức thanh toán |
| 1.3.3 | Validation | Nhân | 30 phút | Quy tắc kiểm tra dữ liệu đầu vào + thông báo lỗi |
| 1.3.4 | Success State | Nhân | 20 phút | Màn hình đặt hàng thành công |
| 1.3.5 | Error State | Nhân | 30 phút | Màn hình thanh toán/thao tác lỗi + hướng xử lý |
| 1.3.6 | Empty State | Nhân | 20 phút | Màn hình giỏ hàng trống |
| 1.3.7 | Desktop UI – Employee | Hoàng | 90 phút | Login; Dashboard; danh sách đơn; chi tiết đơn |
| 1.3.8 | Role / Permission | Hoàng | 30 phút | Quyền của Customer và Employee |
| 1.3.9 | Thiết kế trạng thái đơn hàng | Hoàng | 30 phút | Chờ xác nhận; Đã xác nhận; Từ chối/không hợp lệ |
| 1.4 | Xây dựng Prototype | Nhân + Hoàng | 2 giờ | Prototype UC01 + UC02 hoàn chỉnh |
| 1.4.1 | Prototype UC01 | Nhân | 60 phút | Prototype tương tác luồng đặt hàng |
| 1.4.2 | Prototype UC02 | Hoàng | 60 phút | Prototype tương tác luồng xử lý đơn |
| 1.4.3 | Liên kết các màn hình | Nhân + Hoàng | 30 phút | Nút, chuyển màn hình, nhánh lỗi/thành công |
| 1.4.4 | Kiểm tra luồng tương tác | Nhân + Hoàng | 30 phút | Prototype không đứt luồng |
| 1.5 | User Testing | Linh | 5 giờ | Test Script; kết quả test; Problem Log; Feedback; phân tích |
| 1.5.1 | Xây dựng Test Script | Linh | 45 phút | Nhiệm vụ kiểm thử cho Customer và Employee |
| 1.5.2 | Chuẩn bị ít nhất 2 người kiểm thử | Linh | 30 phút | Danh sách người thử + bối cảnh thử |
| 1.5.3 | Kiểm thử luồng Customer | Linh | 30 phút | Kết quả đặt hàng |
| 1.5.4 | Kiểm thử luồng Employee | Linh | 30 phút | Kết quả xác nhận đơn |
| 1.5.5 | Ghi nhận lỗi / vấn đề | Linh | 45 phút | Bảng vấn đề; mức độ; vị trí phát sinh |
| 1.5.6 | Ghi nhận Feedback | Linh | 30 phút | Ý kiến người thử |
| 1.5.7 | Phân tích kết quả | Linh | 60 phút | Nguyên nhân; vấn đề ưu tiên; đề xuất sửa |
| 1.6 | Cải tiến | Linh + Nhân + Hoàng | 2 giờ | UI/Prototype phiên bản sau cải tiến |
| 1.6.1 | Xác định vấn đề ưu tiên | Linh | 20 phút | Danh sách vấn đề cần sửa trước |
| 1.6.2 | Điều chỉnh UI | Nhân + Hoàng | 45 phút | UI v2 |
| 1.6.3 | Điều chỉnh Prototype | Nhân + Hoàng | 30 phút | Prototype v2 |
| 1.6.4 | So sánh Before / After | Linh | 15 phút | Bảng/hình ảnh trước và sau |
| 1.6.5 | Kiểm tra lại sau cải tiến | Cả nhóm | 10 phút | Xác nhận vấn đề đã được xử lý |
| 1.7 | Hoàn thiện bài thuyết trình | Cả nhóm | 3,5 giờ | Slide; WBS; Demo; Q&A; bản cuối |
| 1.7.1 | Hoàn thiện Slide | Cả nhóm | 60 phút | Slide hoàn chỉnh |
| 1.7.2 | Hoàn thiện WBS và bảng phân công | Cả nhóm | 30 phút | WBS + bảng phân công |
| 1.7.3 | Kiểm tra tính thống nhất | Cả nhóm | 30 phút | Tên Actor/Use Case/Status/thuật ngữ thống nhất |
| 1.7.4 | Chuẩn bị Demo | Cả nhóm | 30 phút | Kịch bản demo 2 prototype |
| 1.7.5 | Chuẩn bị phản biện | Cả nhóm | 30 phút | Câu hỏi và câu trả lời |
| 1.7.6 | Tổng duyệt | Cả nhóm | 30 phút | Chạy thử toàn bộ bài |

5. CẤU TRÚC CHI TIẾT BÀI THUYẾT TRÌNH

Phần 1. Phân tích người dùng và yêu cầu – Từ người dùng, nhu cầu và Use Case đến luồng nghiệp vụ cần hỗ trợ.

Phần 2. Chuyển Use Case thành luồng màn hình – Xác định các màn hình và các nhánh thành công/lỗi/không có dữ liệu.

Phần 3. Thiết kế giao diện – Thiết kế Mobile cho Customer và Desktop cho Employee; chú ý nhập liệu, validation và feedback.

Phần 4. Prototype – Liên kết màn hình thành prototype tương tác và demo 2 luồng.

Phần 6. User Testing – Cho ít nhất 2 người đóng vai người dùng thực hiện nhiệm vụ thực tế.

Phần 6. Cải tiến – Phân tích vấn đề, thay đổi thiết kế và so sánh trước/sau.

Phần 7. Kết luận, phản biện và đóng góp – Tổng kết giá trị của quy trình và bằng chứng đóng góp của từng thành viên.

3. CHECKLIST TRƯỚC KHI GỬI THẦY PHÊ DUYỆT

☐ Đã xác định rõ hệ thống minh họa và phạm vi Topic 7.

☐ Có Actor và Use Case rõ ràng.

☐ Có sơ đồ Screen Flow gắn với Use Case.

☐ Có prototype tương tác cho UC01 và UC02.

☐ Có Success, Error và Empty State.

☐ Có thiết kế nhập liệu và validation.

☐ Có giao diện phù hợp với từng vai trò.

☐ Có kịch bản thử nghiệm với ít nhất 2 người.

☐ Có bảng ghi nhận lỗi/vấn đề sau thử nghiệm.

☐ Có thay đổi giao diện sau feedback.

☐ Có bảng phân công và bằng chứng đóng góp của 4 thành viên.

☐ Đã chuẩn bị câu hỏi phản biện và câu trả lời.

☐ Toàn bộ slide, prototype và sơ đồ thống nhất tên gọi Use Case, trạng thái đơn và thuật ngữ.